# 行简研学项目说明书

四项目融合方案与具体修改计划

适用方向  华为 ICT 大赛创新赛 AgentArts 赛题
编制日期  2026年10月23日    版本  V1.0 方案评审稿

# 一  项目定位与主要决策

本项目面向需要阅读资料、分析数据、安排工作并提交成果的高校学生。拟整合知衡、行简、知途和 JATSCraft 的已有能力，由华为云 AgentArts 组织实际任务流程，形成从研究目标到可核对成果的一套工作台。

本说明书供项目成员与指导老师讨论范围，并作为后续开发的任务依据。四个项目目前仍独立运行；下文的统一账户、跨模块数据关系、平台编排和报告适配属于拟新增工作，不能视为已经实现。

| 决策项 | 建议方案 |
| --- | --- |
| 主要场景 | 个人完成课程研究或大学生创新项目，首版聚焦一个项目从资料到报告的过程。 |
| 主入口 | 以知衡的 React 桌面 Web 工作台为基础；后续复用行简 App 提供移动查看和记录。 |
| 能力分工 | 知衡负责依据与计算；行简负责安排与确认；知途负责进展接续；JATSCraft 负责规范输出。 |
| 平台职责 | AgentArts 承担目标理解、工具编排、角色协作和运行评估，专业规则继续由后端执行。 |
| 开发方式 | 建立独立集成工程，保留四个原仓库、作者记录与比赛归档，通过适配层逐项接入。 |

## 本期范围

首版完成一条真实流程：导入资料、得到带依据的结论、生成任务提案、确认安排、记录进展、恢复继续点、输出一套固定模板报告。优先让这些步骤共享同一个项目和版本记录。

多人实时协作、自动投稿、全网自主抓取、通用论文生成、复杂校园导航和大规模自动画像暂不进入首版。原生环境不在本机安装，原生端验证由团队现有设备承担。

# 二  目标用户与完整业务流程

主用户是准备课程研究报告、阶段汇报或大创材料的学生。首版由一个登录用户管理项目；未来可扩展指导教师查看与团队共享，但不预设当前已有多人协作权限。

## 演示任务

学生需要两周后提交校园节能研究报告，提供一份任务书、三份已获授权的参考资料、一份实验数据表和自己的课程安排。系统先确认交付形式与时间预算，再开展分析和规划。合成实验数据须在界面和演示中标注。

| 步骤 | 用户操作 | 系统结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 明确目标 | 输入目标并选择资料 | 识别截止日期与交付物，只询问真正缺少的条件。 |
| 2 核对依据 | 查看数据和文档结论 | 展示原页、表格结果、单位与公式；缺依据则标记待核对。 |
| 3 形成行动 | 选择需要继续研究的问题 | 将阅读、补实验、计算核查和写作拆成工作项。 |
| 4 确认安排 | 比较计划并确认 | 结合课表检查冲突，保存明确授权的时间安排与回执。 |
| 5 记录进展 | 专注并留下草稿或说明 | 分别保存实际投入、用户声明的状态和下次继续点。 |
| 6 接续工作 | 点击继续上次 | 恢复相关资料、未解决问题与草稿，不要求重讲全部背景。 |
| 7 输出成果 | 审阅结论与报告草稿 | 按固定结构生成 PDF，保留引用、版本和输出检查结果。 |
| 8 处理变化 | 上传修订后的数据表 | 标记受影响内容，重新分析并提出更新建议，保留旧成果。 |

## 组合后的新增价值

•  结论与行动相连：每项研究任务都能回答为什么产生、依据是哪条结论或资料缺口。

•  进展与成果相连：用户投入时间、修改草稿和最终完成状态分别记录，继续点指向实际工作。

•  变化能够追踪：来源更新后，旧结论和报告显示版本边界；未经确认不覆盖现有安排。

上述关联与平台编排需要在新项目中实现和评测。仅复用页面、统一名称或累计旧测试数量，不足以证明新产品效果。

# 三  系统架构与能力边界

采用统一 Web 前端和项目网关，连接 AgentArts 与专业服务。首版允许几个服务独立运行；通过共同的项目身份和结果契约合作，不要求一开始把所有数据库合并。

图1  四项目通过统一身份与工具契约合作的目标架构

## 职责必须分开

•  AgentArts 决定使用哪些受支持的工具、何时补问及如何汇总结果；原有规则服务执行检索、数值计算、冲突校验和文件生成。

•  写入任务由用户确认请求触发。平台可以生成提案，但不能自行调用“代用户确认”；身份也不能由模型随意传入。

•  知识采用统一来源登记。AgentArts 内置知识库若被采用，必须保留 source_id、版本与定位映射；无法保持定位时使用知衡检索工具。避免两套索引互相给出过期事实。

•  耗时解析和排版返回 job_id，前端查询或订阅状态。断线、取消和重试复用原任务身份，避免重复生成或收费。

来源：AgentArts 官方 MCP 接入与工作流文档，见文末参考资料。图示为拟建方案，尚未完成平台联调。

# 四  共享对象与一致性规则

各模块共享身份、权限和版本关系；网关维护对象映射，专业服务保留内部结构，返回结果附带所属项目。

| 对象 | 主要字段 | 权威来源及用途 |
| --- | --- | --- |
| Project | project_id、owner_id、goal、deadline | 新项目服务；约束成员、资料范围与目标。 |
| SourceVersion | source_id、revision、hash、locator | 知衡资料服务；定位原文并识别变化。 |
| Claim | claim_id、evidence_ids、calculation_ids | 知衡分析结果；记录结论支持范围与未解决缺口。 |
| OpenQuestion | question_id、source_refs、status | 新问题登记；任务也可源于资料缺失、计算疑点和用户目标。 |
| Task | task_id、revision、claim_ids、status | 行简任务服务；统一计划与完成状态。 |
| ProgressEntry | entry_id、task_id、resume_point | 知途能力适配；实际投入、作品和继续点。 |
| ArtifactVersion | artifact_id、revision、source_revisions | 新成果服务；记录报告草稿、PDF和检查结果。 |
| Run 与 Job | run_id、job_id、status、cost | 新运行登记；关联平台调用和专业执行任务。 |

## 关键状态规则

关联示例：资料S1第2版 → 待核对问题Q1 → 任务T1 → 进展P1与作品A1 → 经核对的结论C1 → 报告R1。每个对象保留自己的版本与来源，任务不必等待结论成立才产生。

•  计划分为草稿、待确认、已提交、已失效。提案包含任务变化、来源版本、有效期和操作ID；提交再次核对课表与任务版本，变化时要求重新预览，重试返回同一回执。

•  专注记录与完成状态分开。知途可以记录投入与用户选择，最终任务状态通过统一任务服务更新，不能用计时器自动覆盖。

•  来源更新不静默改写旧结论。关系索引标记受影响的结论和报告；分析完成后形成新版本与待确认安排。

•  关闭记忆即停止整理；删除记忆与作品分别说明影响。日志不保存私人聊天、密钥和文档正文。

## 首版同步策略

云端记录已确认任务与成果版本；浏览器保留未提交草稿。采用明确的版本冲突提示，不做未经验证的自动多端合并。两个设备同时修改时，先比较差异，由用户选择保留内容。

所有资料、任务和 job 都校验当前账号的项目权限。旧浏览器令牌迁移为登录账号关联时，应经过用户确认，不自动把共享电脑上的全部记录导入。

# 五  AgentArts 工作流与工具契约

先实现一个可观察的主工作流，再按需要拆分分析、行动和复核角色。角色数量服从实际分工；截图没有规定必须做四个 Agent。模型复核保留，但数值、权限和事务校验由确定性代码承担。

主流程：接收目标 → 判断资料是否充分 → 检索或计算 → 检查依据 → 形成行动提案 → 等待用户确认 → 返回执行结果。报告生成是用户选定结论后的独立分支，避免每次问答都自动导出文件。

| 拟新增工具 | 输入与输出 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| retrieve_evidence | 问题及允许的资料 → 摘录、定位、版本 | 按项目过滤；资料文字不提升为行为指令。 |
| query_table_readonly | 查询条件 → 结果、SQL与口径 | 只读受限查询；拒绝越权或写库操作。 |
| calculate_evidence | 已核实数值、单位、公式 → 结果 | 有界计算；缺少输入时返回缺口。 |
| get_plan_context | 时间范围 → 课表、任务、许可 | 只读取当前用户已授权的数据。 |
| propose_schedule | 工作项与约束 → 待确认提案 | 不直接提交；附冲突、理由和版本。 |
| get_resume_point | 项目与任务 → 上次进展和继续点 | 仅使用已同意保留的内容。 |
| start_report_job | 报告版本及模板 → job_id | 固定模板与隔离目录；禁止任意命令。 |
| get_job_status | job_id → 状态、检查及产物ID | 校验所有权；支持取消与失败恢复。 |

表中名称为建议契约，尚未存在为统一的 MCP 接口。HTTP 或 MCP 适配方式应在平台最小联调后冻结。

## 执行与异常处理

•  输出结构统一包含 request_id、status、data、evidence_refs、warnings 和可重试错误码；费用与日志另存，避免把内部凭据放入工具结果。

•  超时返回可查询的 run_id；只读调用可以有限重试，写入和导出使用幂等键。取消后的晚到响应不能恢复已取消的界面。

•  人工确认可以跨会话等待。服务器持久化提案；确认后以回执继续后续流程，不依赖一个长时间挂起的模型请求。

# 六  各项目具体复用与修改方式

## 知衡  保留分析能力 新增服务适配

复用资料解析、混合检索、只读查询、受控计算、answer_contract 与现有来源版本记录。新建面向 AgentArts 的工具适配层，将“检索片段”“执行查询”“计算结果”分别返回，避免只暴露整套旧聊天接口。

重点修改点：backend/main.py 的本机入口保持原样；新增云端网关，不删除旧本机保护。围绕 model_gateway.py 拆开专业工具与旧模型循环；复用 answer_contract.py 的依据关系和 export_service.py 的已保存快照。前端提取资料目录、原页对照与结果组件。

## 行简  统一任务权威来源

复用任务、课表、重排和 ActionService 的确认事务。新提案附带 project_id、claim_id 与资料版本映射；原接口通过适配保持兼容。确认前再次校验时间冲突，保留明确允许课内安排的设置及提醒。

重点修改点：action_service.py、replanning.py 与 run_service.py 的集成边界；当前单实例和 SQLite 事务约束先保留。ArkTS 界面不直接搬到 React，先复用契约与交互规则，原生编辑显示问题作为独立维护事项处理。

## 知途  复用接续体验 归并重复状态

复用进展、作品、专注、记忆授权和继续点。通过 task_id 映射连接行简，不再建立第二套任务完成事实。旧记录以显式导入方式迁移；后台整理只更新进展建议，不擅自改计划。

重点修改点：server/companion.mjs 与 service.mjs 的身份和事件适配；提取 GettingStarted.tsx、进展卡片与专注交互。两个 React 项目的依赖版本不同，选定一套基线后逐组件迁入，不合并两份 package.json。

## JATSCraft  作为后台成果工具

保留 parser、pipeline、compiler 和质量检查。新增 ReportSpec 适配及隔离排版 worker，使用固定输入、模板和产物目录；不把仅绑定本机的 Studio 服务直接暴露到公网。

重点修改点：外围 job 服务与格式适配是新增；DocumentIR 仍依赖 XML 结构，不能假定 JSON 报告可直接传入。云环境重新固定 Linux 依赖和字体，保留禁用 shell escape、超时和路径约束。

# 七  报告生成与成果追溯

报告生成以用户选定且审阅过的结论为输入。系统提供结构整理、引用保留和排版支持；未实际完成的实验、缺失的数值和不确定结论必须继续标记，不能通过润色变成已验证事实。

## 受支持的报告结构

| 内容块 | 首版支持范围 | 来源要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | 标题、作者自填信息、日期、项目编号 | 不添加虚构机构、期刊刊号或出版状态。 |
| 正文 | 背景、方法、结果、局限、下一步 | 每个事实性结论引用 claim_id 或用户注明的内容。 |
| 表格与图 | 经确认的结果表和已有图件 | 绑定来源版本与生成参数；禁止默默修改单位。 |
| 公式 | 已核实的计算表达和符号说明 | 保留输入值、单位及结果对应关系。 |
| 引用 | 参考文献、原页定位、资料清单 | 缺少作者、年份或链接时明确缺失。 |
| 附件 | 计算记录、方法说明、检查摘要 | 按需纳入，避免正文被运行日志占满。 |

## 生成步骤

已保存回答快照 → 用户选择结论与图表 → ReportSpec 版本 → 格式校验 → 受支持的 JATS 子集 → XeLaTeX 排版 → 内容与版式检查 → PDF 版本及下载。

•  第一条兼容性验证应在主功能开发初期进行：用一份固定结构草稿实际生成 PDF，再决定模板边界，避免最后才发现格式不适配。

•  报告文件保留可阅读的引用编号和来源清单。工作台中的点击跳转属于页面能力；只有实际写入 PDF 的链接才可宣称在文件内可用。

•  预览、生成和下载绑定同一报告版本及来源快照。用户预览后资料若变化，提示重新生成或明确下载旧版本，不能在下载时替换内容。

•  技术检查分别显示“生成成功”“内容检查结果”和“待人工审阅”。排版成功不能等同于研究结论正确。

•  排版失败只影响该输出任务，已确认的计划、资料和草稿继续保留。用户可重试或先导出结构化草稿，状态必须如实展示。

## 变化与版本

来源修订后，原报告仍作为历史版本可下载。系统先展示受影响的结论与段落，由用户选择重新分析及生成新版本。发布、发送给他人或覆盖旧文件均不作为模型默认动作。

# 八  页面结构与交互设计

统一品牌使用行简，研学作为场景说明。界面采用白色主背景、冷灰分区和低饱和蓝色操作色，以信息层级、留白和清楚反馈形成质感；插图主要用于首次引导与空状态。

| 页面 | 核心内容 | 需要打磨的交互 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 目标、截止日期、下一步、等待确认、最近成果 | 首次进入可用示例项目；示例数据明确标识且可清空。 |
| 资料 | 来源目录、解析状态、版本、原页与结构化表格 | 解析进行中不显示完成；失败可定位、可重试。 |
| 分析 | 提问、答案、计算、依据对照 | 选中结论才展开证据面板，保持主要阅读区域清晰。 |
| 行动与进展 | 计划差异、时间安排、专注、继续点 | 一处维护任务状态；课内许可可见；未保存草稿可恢复。 |
| 成果 | 报告结构、预览、引用、检查、历史版本 | 生成中可离开页面；失败不丢草稿；下载标明版本。 |

## 四个值得保留的小设计

•  为什么做这件事：任务卡可展开对应结论或资料缺口，避免看不懂系统为何安排。

•  继续上次：同时恢复相关资料位置、待解决问题和草稿，不只显示一句泛泛鼓励。

•  看过再修改：重排分别列出保留、移动和新增内容；确认按钮说明将影响几项安排。

•  投入不等于完成：专注结束由用户选择完成、继续或暂停，允许留下简短卡点。

## 状态与可用性验收

每个异步动作区分等待、处理中、成功、失败和取消。输入字段必须与实际保存值一致；保存中不误报失败。键盘操作、可见焦点、放大文字、长标题、长文档滚动和窄窗口都应验证。

页面中的耗时和进度来自实际任务事件，不编造“正在思考”步骤。断线后显示已保存到哪里，以及下一步是继续查询、重试还是重新授权。

## 移动端边界

首版桌面处理长文档和报告；移动入口优先查看下一步、语音记录进展与确认安排。复杂证据对照和排版保留桌面布局。语音原生能力与三端兼容由现有设备另行验证。

# 九  修改路线与阶段依赖

以下为建议工程顺序。按一个主开发执行流估算，完整版本约需 20–30 个有效工作日；账号开通、平台适配和团队验证可能延长日历时间。公开报名日期不等于校内材料截止，应先确认学校时间再倒排。

| 阶段 | 具体目标 | 完成依据 |
| --- | --- | --- |
| P0 范围与基线 | 固定演示任务、来源提交、资料许可、平台权限与预算 | 范围表、来源清单和验收样例。 |
| P1 技术验证 | 最小 AgentArts 工具调用与一份 JATS 报告转换 | 真实调用记录、PDF和接口决策。 |
| P2 项目与工具层 | 统一账户、项目、来源版本、运行ID与工具协议 | 权限与协议检查通过。 |
| P3 证据分析 | 接知衡检索、查询、计算及原页对照 | 有依据回答、缺失澄清和可查询运行。 |
| P4 行动与接续 | 接行简提案确认、知途进展和继续点 | 任务一致、重复确认安全、恢复正确。 |
| P5 成果与变化 | 报告适配、云端输出、来源变化影响提示 | 固定模板导出与版本追踪通过。 |
| P6 体验与稳定 | 统一UI、异步状态、恢复和部署配置 | 浏览器主流程与故障恢复通过。 |
| P7 评测与材料 | 真实任务评测、用户试用、复现和答辩材料 | 结果有证据，材料与可运行版本一致。 |

## 关键依赖

•  P1 先验证平台和排版两条高风险接入，再扩大集成。AgentArts 凭据或预算未就绪时，可做本地契约与数据工作，但不能把模拟调用写成平台接通。

•  P2 的身份、版本与任务映射先稳定；P3、P4、P5 使用同一份契约，避免每个模块自行定义用户与项目。

•  P4 完成后已有“分析到行动再接续”的可用版本；P5 补齐成果输出。资料变化先提示，再按时间增加自动影响分析。

•  P6 后冻结候选版本，P7 在固定版本上测评；修复引入的变更只补跑受影响项和必要主流程。

## 首版交付边界

必须有真实平台编排、证据分析、确认执行、继续点和一套报告输出。时间不足时缩减模板种类、视觉装饰和自动变化联动，不把核心平台调用与执行正确性降级为演示占位。

# 十  前三阶段具体修改任务

## P0  固定范围和来源 约1个工作日

建立独立集成目录，记录四个仓库采用的提交和模块清单；保留原项目归档。选定一份任务书、少量可复现资料、实验表格和合成课表，整理期望结论、权限范围和异常样例。确认同校成员、指导教师、校内截止、平台账号和费用上限。

交付与验收：形成需求映射、复用清单、演示数据包和判定依据。样例中的合成内容明确标识，测试答案不进入业务知识库。

## P1  两条技术验证 约2至3个工作日

验证一：AgentArts 调用一个受鉴权的资料工具，返回结构化证据，再由平台生成可核对结果。记录实际模型、鉴权、返回格式、工具异常和运行ID，确定 HTTP 或 MCP 方式。

验证二：用固定 ReportSpec 生成受支持的 JATS 文件，在云端或团队已有环境完成一次真实排版，检查中文、表格、公式和引用。冻结首版支持范围，不在用户本机安装原生或排版环境。

交付与验收：一条真实平台调用和一份可打开的报告，附限制说明。若平台接入失败，继续独立模块准备并定位接口，不改称普通模型调用已满足赛题。

## P2  统一项目和工具网关 约3至4个工作日

新增身份与项目网关、跨服务对象映射、运行登记与工具结果规范；同时建立统一Web外壳、导航和状态组件，后续阶段逐步交付可操作页面。只读查询与待确认提案分开，长任务使用job_id、查询和取消接口，文件以受控产物ID传递。

将各服务保留在受限网络内，只暴露必要的网关或 MCP 端点；为每个服务固定运行依赖和配置模板。单实例阶段明确数据库与持久卷的归属，备份和恢复按同一版本执行。

交付与验收：两个隔离用户不能相互读取资料或任务；重复请求不产生重复副作用；取消和晚到响应不串账号；API响应与日志不泄漏凭据。

## 最先落地的文件与工程区域

建议在新工程设置 apps/web、services/gateway、adapters/zhiheng、adapters/campusflow、adapters/zhitu、workers/report、contracts、deploy 和 evaluation。名称是建议目录；先完成必要结构，不建立与首版无关的微服务和抽象层。

# 十一  主业务阶段具体修改任务

## P3  证据分析与可观察运行 约3至4个工作日

拆出知衡可复用的检索、表格查询和受控计算接口；平台传递资料范围和问题，服务返回结果与依据。前端展示原页、SQL口径、公式和缺失条件。保留来源版本和计算关系，不让模型重新口述时丢失定位。

交付与验收：固定样例的数值、单位、引用定位可核对；资料不充分会询问或标记未知；超时、重连、取消能查询同一次运行；平台轨迹能看出所调用的工具。

## P4  安排与进展接续 约3至4个工作日

将分析中的缺口变成工作项，行简生成时间提案；用户确认后保存统一任务。为课内可完成事项保留显式许可。知途专注、作品和继续点接到该任务，完成状态只通过任务服务更新。

新增事件去重与版本校验；新旧课表冲突时显示差异并生成新提案。记忆整理可关闭，用户能纠正或删除继续点；旧浏览器记录只在确认后导入。

交付与验收：完成一次“结论→任务→确认→进展→继续”；重复确认不重复创建；计时结束不自动完成；重开页面能恢复正确项目；课内例外可见且有确认记录。

## P5  成果与来源变化 约3至4个工作日

把用户选定的结果快照转成 ReportSpec，接入固定模板和排版worker。保存报告版本、来源版本、检查结果与下载权限。建立来源到结论、任务和成果的关系查询，资料更新时先标待复核，不自动替换报告。

交付与验收：完整样例报告生成；损坏输入明确失败；图表公式、单位和引用不丢失；只能下载有权限的产物；旧版本仍可回看；更新后能指出受影响内容。

## 本阶段应形成的成果

一个项目可在统一工作台完成研究任务，并留有可以核对的分析、行动、进展和输出。此时才适合录制整条主流程；未完成的扩展应在演示中标明，不用静态页面替代实际执行。

# 十二  体验稳定与交付任务

## P6  统一体验与部署 约2至3个工作日

整合页面导航、文字层级、按钮规则、空状态、错误恢复与键盘操作。统一等待、处理中、失败、取消的状态显示；检查长文档滚动、输入回填、任务切换和报告下载。

部署包含 Web、网关、AgentArts 配置和专业worker。初期单实例服务加持久存储即可；必要时增设任务队列，不提前承诺多副本一致性。HTTPS、密钥注入、额度限制、健康检查、日志脱敏和恢复流程一起验证。

交付与验收：新浏览器可走完主流程；网络中断后能找回任务；服务重启不会误清数据；备份可恢复；保存中不误报失败。原生App可独立推进，不能用Web测试替代原生验证。

## P7  真实评测与参赛材料 约3至4个工作日

冻结代码、AgentArts应用版本、模型配置、提示词和测试资料，运行固定任务集与对照方案；邀请少量学生完成真实任务，记录需要手工修正的位置。修复后补跑受影响项目，保留版本和失败记录。

准备项目说明、架构、部署与复现步骤、平台运行证据、评测记录、短视频与答辩材料。材料围绕同一个任务展示新增贡献，旧项目结果按来源单独标明。视频长度和材料格式以本届完整要求为准。

交付与验收：评委能按交付说明复现主流程；PPT中的数字有对应样本、版本与日志；当前限制、原生未验项和模型费用边界写清。

## 每阶段的代码提交方式

后续开发在独立集成仓库分阶段提交，每次记录变化、验证范围和未完成项。原四仓保持来源归档；只有确需反向修复时，才在对应开发分支提交独立补丁。不得覆盖学长文件、强推或直接改原 main。

## 启动下一阶段所需条件

需要真实 AgentArts 工作空间、可用模型与预算、可访问的测试部署环境，以及一套已获授权的演示资料。缺少外部条件时，继续做契约、组件和测试样例；不把等待或模拟结果当作接入成功。

# 十三  验收指标与测试设计

建议准备30至50个固定任务，覆盖正常流程与失败恢复；数量是项目建议，不是赛事硬性规定。每项结论保留版本、输入、判定依据和实际结果。不能将四个旧项目的测试数量相加后作为新系统准确率。

| 验证面 | 检查内容 | 首版验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 资料与依据 | 原页定位、缺失引用、资料版本变化 | 关键结论可返回支持材料；缺失与过期不显示为已核对。 |
| 计算 | 数值、单位、公式、统计范围 | 固定答案样例逐项一致，限定容差写在样例中。 |
| 任务提交 | 冲突、过期提案、重复确认、课内许可 | 非法或过期提交被拒；合法重试返回原回执。 |
| 身份隔离 | 跨账号资料、任务、产物与晚到响应 | 约定隔离用例全部阻止越权，且不泄漏对方数据。 |
| 接续与记忆 | 完成与计时、关闭、删除、恢复 | 尊重用户状态；关闭后不再整理；继续点指向正确内容。 |
| 报告 | 图表公式、引用、损坏输入、权限、版本 | 支持范围内输出完整；失败可定位；历史成果保留。 |
| 平台与运行 | 真实工具轨迹、取消、超时、重试、费用 | 应用记录可对应平台运行；异常不会重复执行。 |
| 界面与恢复 | 首次使用、慢网、刷新、重启、键盘 | 主流程能完成，显示状态与真实业务状态一致。 |

## 对照与用户试用

对照普通聊天、仅资料分析、完整融合三种流程；统一可控制的模型、资料、问题和预算。任务完成率以全部受理任务为分母，超时与未完成计失败；依据支持率以抽查的事实结论为分母，由人工按来源标注。耗时和费用同时保留失败任务。

先邀请5至10名学生试用，作为发现问题的形成性评价。记录“哪一步不理解”和“哪条结论不可信”，不根据小样本直接宣称普遍提高百分之多少。

## 交付判定

主流程、隔离、确认和数据保全问题属于阻塞项；视觉细节可以列为改进项。所有结果区分“本轮真实运行”“历史记录”“离线模拟”和“尚未验证”。通过有限用例不等于证明系统永不出错。

# 十四  风险边界与版本依据

| 主要风险 | 处理方案 |
| --- | --- |
| 范围过大 | 固定一个课程研究场景、一套报告模板；复杂多人协作和自动变化传播后置。 |
| 平台仅作装饰 | 将目标理解、知识/工具选择、异常分支和角色协作放入真实AgentArts流程。 |
| 跨系统事实冲突 | 统一任务权威来源与对象映射，来源、提案和成果均绑定版本。 |
| 上云破坏本机保护 | 新增受控适配服务，保留原程序本机边界；不直接删除来源检查。 |
| 格式和依赖不兼容 | P1提前验证JATS转换；字体及Linux依赖在云worker固定，限制模板范围。 |
| 调用成本失控 | 设用户和项目配额，记录失败调用费用；额度不足时明确停止新付费请求。 |

## 核查版本

本说明书依据2026年10月23日只读核查。行简采用 dev/haohao，其余三个项目采用 main；下列是来源基线，不代表融合产品已经完成或通过测试。

| 来源项目 | 提交前缀 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CampusFlow-Personal | 46ad246e366c | 任务、确认与恢复；默认main不是累计功能版本。 |
| F8-012-Zhiheng | b441baae6e1d | 资料分析、依据与桌面界面。 |
| bang 知途 | 23e2c294c92e | 进展、专注与继续点。 |
| HNZ-JATSCraft-Studio-2 | ac62cb7435fb | JATS排版与输出检查。 |

## 参赛条件与阅读入口

团队已确认四项目均未获其他赛事奖项；仍需确认同校3名学生与1名指导教师、原作者贡献及复用范围、杭电校内安排和本届完整规则。公开创新赛报名节点为2026年11月30日，校内可能更早。资源券是否可领、额度与用途以实际通知为准。

华为 AgentArts 产品与能力说明

官方 自定义 MCP 接入说明

官方 在工作流中使用 MCP

本届赛事通知 西安交通大学教务处

赛题任务要求另依据项目组提供的赛题2截图。本文件未使用未核实的评分比例、平台额度或获奖概率作为规划依据。